CAHIER DES CHARGES

Plateforme interactive de conception d'architecture réseau et système

Visualisation et planification de l'infrastructure en temps réel avant déploiement

| Version | 1.0 |
| --- | --- |
| Statut | Projet — à valider |
| Date | 27 juillet 2026 |
| Maître d'ouvrage | [À compléter] |
| Maître d'œuvre | [À compléter] |
| Rédacteur | [À compléter] |
| Confidentialité | Diffusion restreinte |

Sommaire

1. Présentation générale du projet	1

1.1 Contexte et enjeux	1

1.2 Objectifs du projet	1

1.3 Utilisateurs cibles	1

2. Périmètre du projet	1

2.1 Périmètre fonctionnel (inclus)	1

2.2 Hors périmètre (à ce stade)	1

3. Description fonctionnelle détaillée	1

3.1 Module Visualisation en temps réel	1

3.2 Module Outils de conception	1

3.3 Module Rapports clients	1

3.4 Module Collaboration	1

3.5 Module Administration et gestion des comptes	1

4. Exigences techniques	1

4.1 Architecture applicative	1

4.2 Pile technologique recommandée (indicative)	1

4.3 Intégrations et interopérabilité	1

4.4 Données et catalogue de composants	1

5. Exigences non fonctionnelles	1

6. Contraintes du projet	1

7. Livrables attendus	1

8. Organisation et planning	1

8.1 Approche par phases	1

8.2 Planning prévisionnel (indicatif)	1

9. Budget estimatif	1

10. Critères de recette et de validation	1

11. Annexe — Glossaire	1

# 1. Présentation générale du projet

## 1.1 Contexte et enjeux

La conception d'une architecture réseau et système constitue une étape critique de tout projet d'infrastructure. Elle mobilise aujourd'hui des outils hétérogènes (tableurs, logiciels de schématisation généralistes, documents statiques) qui rendent difficiles la visualisation en temps réel, la vérification de cohérence et la communication avec le client final. Ces limites génèrent des allers-retours coûteux, des erreurs de dimensionnement et un manque de lisibilité pour les décideurs non techniques.

Le présent projet vise à doter les équipes d'ingénierie d'une plateforme interactive permettant de concevoir, visualiser et valider une architecture réseau et système avant tout déploiement. L'outil s'adresse à la fois aux concepteurs, qui y gagnent en productivité et en fiabilité, et aux clients, qui disposent d'une représentation claire, chiffrée et documentée de la solution proposée.

## 1.2 Objectifs du projet

- Offrir un espace de conception visuelle en temps réel, intuitif et collaboratif.

- Réduire les erreurs de conception grâce au calcul automatique de capacité et à la vérification de compatibilité.

- Accélérer la production des livrables techniques et commerciaux (schémas, spécifications, estimation des coûts).

- Améliorer la communication avec le client par des rapports clairs et personnalisés.

- Centraliser et historiser les projets d'architecture au sein d'un référentiel unique.

## 1.3 Utilisateurs cibles

| Profil | Rôle et attentes |
| --- | --- |
| Ingénieur / Architecte | Conçoit l'architecture, dimensionne et valide la solution. Attend rapidité, précision et automatisation. |
| Chef de projet | Suit l'avancement, partage et arbitre. Attend collaboration, versions et reporting. |
| Commercial / Avant-vente | Présente la solution et le chiffrage au client. Attend des rapports clairs et personnalisables. |
| Client final | Consulte, commente et valide. Attend une représentation lisible et documentée. |
| Administrateur | Gère les comptes, les droits et le catalogue de composants. |

# 2. Périmètre du projet

## 2.1 Périmètre fonctionnel (inclus)

- Module de visualisation en temps réel (conception graphique de l'architecture).

- Module d'outils de conception (catalogue, capacité, compatibilité, diagrammes).

- Module de rapports clients (export, spécifications, coûts, documentation).

- Module de collaboration (partage, commentaires, versions).

- Module d'administration (comptes, rôles, catalogue).

## 2.2 Hors périmètre (à ce stade)

- Déploiement et configuration automatique des équipements réels (provisioning).

- Supervision et monitoring en production de l'infrastructure déployée.

- Facturation et gestion commerciale au-delà de l'estimation des coûts.

- Simulation avancée de trafic réseau et tests de charge réels.

Ces éléments pourront faire l'objet d'évolutions ultérieures et sont documentés en section 8 (approche par phases).

# 3. Description fonctionnelle détaillée

Chaque exigence est identifiée par une référence unique (EF-xxx) et associée à un niveau de priorité : Élevée (indispensable au MVP), Moyenne (attendue en version 1), Faible (souhaitable, évolution).

## 3.1 Module Visualisation en temps réel

| Réf. | Exigence | Priorité |
| --- | --- | --- |
| EF-101 | Interface de conception par glisser-déposer (drag-and-drop) permettant de placer les éléments : serveurs, routeurs, pare-feu, commutateurs, répartiteurs de charge, stockage, postes clients. | Élevée |
| EF-102 | Bibliothèque d'icônes normalisées (symboles réseau standard) associées à chaque type d'équipement. | Élevée |
| EF-103 | Tracé de connexions réseau visuelles entre éléments, avec libellés (débit, protocole, type de lien filaire/sans fil). | Élevée |
| EF-104 | Basculement entre une vue 2D (schéma logique) et une vue 3D (implantation physique : baies, salle serveur). | Moyenne |
| EF-105 | Navigation fluide : zoom, panoramique, grille magnétique et alignement automatique des éléments. | Moyenne |
| EF-106 | Mise à jour en temps réel du plan à chaque ajout, modification ou suppression d'un élément. | Élevée |
| EF-107 | Regroupement des éléments en zones logiques (DMZ, LAN, WAN, sites distants). | Moyenne |

## 3.2 Module Outils de conception

| Réf. | Exigence | Priorité |
| --- | --- | --- |
| EF-201 | Catalogue de composants référençant des marques et modèles réels (fabricant, référence, caractéristiques techniques). | Élevée |
| EF-202 | Calcul automatique de capacité : bande passante, nombre de ports, puissance électrique, charge estimée. | Élevée |
| EF-203 | Vérification automatique de compatibilité entre équipements (interfaces, protocoles, versions). | Élevée |
| EF-204 | Détection des anomalies de conception : boucles, sous-dimensionnement, points uniques de défaillance (SPOF). | Moyenne |
| EF-205 | Génération de diagrammes détaillés : schéma logique, schéma physique, plan d'adressage. | Élevée |
| EF-206 | Bibliothèque de modèles d'architectures types (PME, datacenter, multi-sites) réutilisables. | Moyenne |
| EF-207 | Attribution et gestion du plan d'adressage IP (sous-réseaux, VLAN). | Moyenne |

## 3.3 Module Rapports clients

| Réf. | Exigence | Priorité |
| --- | --- | --- |
| EF-301 | Export PDF de l'architecture (schémas, légende, mise en page soignée). | Élevée |
| EF-302 | Génération automatique des spécifications techniques et de la nomenclature (BOM). | Élevée |
| EF-303 | Estimation des coûts : matériel, licences et, en option, mise en œuvre. | Élevée |
| EF-304 | Production d'une documentation technique (description des flux, adressage, inventaire des équipements). | Moyenne |
| EF-305 | Personnalisation des rapports : logo, en-tête client, charte graphique. | Moyenne |
| EF-306 | Export dans d'autres formats : Word, Excel, image, Visio (VSDX). | Moyenne |

## 3.4 Module Collaboration

| Réf. | Exigence | Priorité |
| --- | --- | --- |
| EF-401 | Partage d'un projet avec d'autres utilisateurs (lien ou invitation). | Élevée |
| EF-402 | Gestion fine des droits d'accès : lecture, commentaire, édition. | Élevée |
| EF-403 | Commentaires et annotations en temps réel, positionnés sur les éléments. | Moyenne |
| EF-404 | Édition collaborative simultanée avec indication de la présence des utilisateurs. | Moyenne |
| EF-405 | Historique et gestion des versions : comparaison et restauration d'une version antérieure. | Élevée |
| EF-406 | Notifications lors d'une modification, d'un commentaire ou d'un partage. | Faible |

## 3.5 Module Administration et gestion des comptes

| Réf. | Exigence | Priorité |
| --- | --- | --- |
| EF-501 | Création et gestion des comptes utilisateurs et des organisations. | Élevée |
| EF-502 | Authentification sécurisée (identifiant / mot de passe, SSO ou OAuth en option). | Élevée |
| EF-503 | Gestion des rôles et permissions (administrateur, concepteur, invité). | Élevée |
| EF-504 | Tableau de bord des projets : liste, recherche, filtres, statut. | Moyenne |
| EF-505 | Gestion du catalogue de composants par l'administrateur (ajout, mise à jour). | Moyenne |

# 4. Exigences techniques

## 4.1 Architecture applicative

La solution sera une application web accessible depuis un navigateur, structurée en trois couches : une interface utilisateur riche pour la conception graphique, une couche applicative (API) exposant les services métier (catalogue, calculs, génération de rapports, collaboration), et une couche de persistance des données. Une architecture orientée services facilitera l'évolutivité et l'ajout de modules ultérieurs.

## 4.2 Pile technologique recommandée (indicative)

| Couche | Technologies envisagées |
| --- | --- |
| Interface (front-end) | Framework web moderne (React, Vue ou Angular) ; moteur graphique interactif (Canvas / SVG / WebGL pour la vue 3D). |
| Services (back-end) | API REST ou GraphQL (Node.js, Python ou équivalent) ; moteur de calcul de capacité et de compatibilité. |
| Collaboration temps réel | Communication bidirectionnelle (WebSocket) pour la co-édition et les commentaires. |
| Données | Base relationnelle pour le catalogue et les projets ; stockage documentaire pour les exports. |
| Génération de rapports | Moteur d'export PDF / Office ; modèles personnalisables. |
| Hébergement | Infrastructure cloud ou serveur dédié, avec sauvegardes automatisées. |

Ces choix sont indicatifs et seront arrêtés lors de la phase de conception détaillée en fonction des contraintes retenues.

## 4.3 Intégrations et interopérabilité

- Import / export aux formats standard (VSDX, image, PDF, Excel).

- Possibilité d'intégration future d'un annuaire d'entreprise (LDAP / SSO).

- Catalogue de composants alimentable par import de fichiers ou API fabricants.

## 4.4 Données et catalogue de composants

Le catalogue constitue le cœur de la valeur métier : il doit décrire chaque équipement avec ses caractéristiques (débit, ports, consommation, protocoles supportés, prix indicatif) afin d'alimenter les calculs automatiques. Une gouvernance de mise à jour du catalogue devra être définie (responsable, fréquence, source des données).

# 5. Exigences non fonctionnelles

| Réf. | Domaine | Exigence |
| --- | --- | --- |
| ENF-01 | Performance | Temps de réponse inférieur à 2 s pour les actions courantes ; rendu fluide d'un plan comportant plusieurs centaines d'éléments ; latence de co-édition inférieure à 500 ms. |
| ENF-02 | Sécurité | Chiffrement des échanges (TLS) et des données sensibles ; gestion sécurisée des sessions ; conformité à la loi 09-08 relative à la protection des données personnelles (Maroc) et, le cas échéant, au RGPD. |
| ENF-03 | Ergonomie | Interface intuitive et responsive ; prise en main rapide ; interface en français, extensible à l'arabe et à l'anglais. |
| ENF-04 | Disponibilité | Taux de disponibilité cible de 99,5 % ; sauvegardes régulières et plan de reprise d'activité. |
| ENF-05 | Compatibilité | Support des navigateurs récents (Chrome, Firefox, Edge, Safari) ; usage bureautique prioritaire, tablette en option. |
| ENF-06 | Évolutivité | Architecture modulaire permettant la montée en charge et l'ajout de nouveaux modules ; mode multi-organisations. |
| ENF-07 | Traçabilité | Journalisation des actions (audit) et historisation des versions de projet. |

# 6. Contraintes du projet

- Contraintes de délai : le calendrier prévisionnel est présenté en section 8.

- Contraintes budgétaires : une enveloppe cible sera précisée par le maître d'ouvrage.

- Contraintes réglementaires : respect de la législation sur la protection des données.

- Contraintes de compatibilité : réutilisation éventuelle de composants ou d'un catalogue existant.

- Contraintes de maintenance : la solution doit être documentée et maintenable dans la durée.

# 7. Livrables attendus

| Phase | Livrable |
| --- | --- |
| Conception | Dossier de conception détaillée (spécifications fonctionnelles et techniques, maquettes). |
| Développement | Application fonctionnelle par lots (MVP, V1, V2) ; code source documenté. |
| Qualité | Plan de tests, cahier de recette et rapports de tests. |
| Déploiement | Environnement opérationnel, procédures d'installation et d'exploitation. |
| Documentation | Manuel utilisateur, documentation technique et d'administration. |
| Formation | Sessions de formation et supports pour les utilisateurs et administrateurs. |

# 8. Organisation et planning

## 8.1 Approche par phases

Le projet sera conduit de manière itérative, autour de trois jalons majeurs :

| Phase | Contenu principal | Priorité |
| --- | --- | --- |
| MVP | Visualisation drag-and-drop, catalogue de base, connexions, export PDF, comptes et partage simple. | Élevée |
| Version 1 | Calcul de capacité et compatibilité, versions, collaboration, rapports personnalisés, administration. | Moyenne |
| Version 2 | Vue 3D, détection d'anomalies, modèles d'architectures, co-édition avancée, intégrations. | Faible |

# 10. Critères de recette et de validation

- Conformité de chaque exigence prioritaire (Élevée) aux spécifications validées.

- Bon fonctionnement des calculs automatiques (capacité, compatibilité) sur des cas de test représentatifs.

- Génération correcte et fidèle des rapports exportés (PDF et autres formats).

- Respect des exigences de performance et de sécurité (section 5).

- Validation de l'ergonomie par un panel d'utilisateurs cibles.

- Absence d'anomalie bloquante à la livraison de chaque lot.

# 11. Annexe — Glossaire

| Terme | Définition |
| --- | --- |
| MVP | Produit minimum viable : première version fonctionnelle couvrant les besoins essentiels. |
| BOM | Bill of Materials : nomenclature détaillée des composants et équipements. |
| SPOF | Single Point of Failure : point unique de défaillance dans l'architecture. |
| DMZ | Zone démilitarisée : sous-réseau exposé et isolé du réseau interne. |
| VLAN | Réseau local virtuel permettant de segmenter logiquement un réseau. |
| SSO | Single Sign-On : authentification unique pour plusieurs services. |
| EF / ENF | Exigence Fonctionnelle / Exigence Non Fonctionnelle. |

— Fin du document —